|  |  |
| --- | --- |
| ***CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM RUBY*** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

THỐNG NHẤT THIẾT KẾ DỰ ÁN AM QUẢN LÝ TÀI SẢN

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

Thời gian bắt đầu: 16h ngày 6/1/2017

Địa điểm tại: Phòng họp công ty.

Thành phần tham dự: Anh Tâm, chị Linh, anh Nam, anh Vương, chị Nghĩa.

Chủ trì (chủ tọa): anh Nguyễn Minh Tâm

Thư ký (người ghi biên bản): Đỗ Thị Phương

Nội dung:

1. **Review sản phẩm Detail design của các task tính tới ngày thứ 6**
2. *Thiết kế màn hình Login, Logout:*

* Sau khi login, logout thì màn hình trang chủ hiện tại đang muốn để màn hình thống kê theo loại tài sản.

1. *Màn hình quản lí các nhóm danh mục*

* Button sửa/ xóa => anh Tâm bảo xem lại chỗ này vì button đang chồng chéo nhau.
* Thêm Số thứ tự.
* Nên bỏ “ ngày ghi hệ thống” => do khách hàng không ai quan tâm tới vấn đề này nhiều.
* Mã loại: ajax line search.

1. *Màn hình thêm mới tài sản*

Khi thêm mới tài sản cần search nhanh được loại tài sản nên dùng “live search”.

* Thêm tài sản
* 2 button: edit/ delete ở trên góc trên màn hình chung cho cả trang không hợp lí.
* Thông tin sản phẩm vừa cập nhật: ghi delete/ edit ở cạnh thống kê, tìm kiếm.
* Danh sách sản phẩm thêm mới có thể hiện thống kê trong lần đăng nhập hoặc trong ngày.
* Cuối màn hình: chỉ cần một số trường chính để check thông tin, 17 trường quá nhiều, rối mắt và không cần thiết.

1. *Dự kiến*: Hoàn thiện tất cả các màn hình vào ngày 20/1/2017.
2. **Review tiến độ của Schedule, phân tích nguyên nhân các task chậm**

* Hiện tại tiến độ đang bị trễ do các bạn đang bận thi chưa đi làm đầy đủ, tuần này các bạn thi xong đi làm đầy đủ thì tiến độ dự kiến sẽ đảm bảo.

1. **Nhắc nhở, giải đáp các vấn đề phát sinh trong dự án**

Anh Tâm có nhắc nhở là: Các vấn đề phát sinh trong dự án nên tổng hợp lại theo ngày và cuối ngày báo lại, việc hỏi các vấn đề chi tiết liên tục làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc và cũng không thể xử lí toàn diện vấn đề ngay được.

1. **Thống nhất nội dung thiết kế 3 màn hình.**

Chỉ mới review lại những màn hình đã làm.

Cuộc họp kết thúc vào 17hgiờ 30, ngày 06 tháng 01 năm 2017.

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ**  *Đỗ Thị Phương* | **CHỦ TỌA**  *Anh. Nguyễn Minh Tâm* |