|  |  |
| --- | --- |
| ***CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM RUBY*** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC FUNCTION VÀ ĐIỀU CHỈNH SCHEDULE

Thời gian bắt đầu: 09h00 ngày 16/02/2017

Địa điểm tại: Phòng họp công ty.

Thành phần tham dự: anh Thắng NB, Vương NM, Nghĩa ĐT, Sơn NV.

Chủ trì (chủ tọa): Thắng NB.

Thư ký (người ghi biên bản): Nghĩa ĐT

1. **Báo cáo tiến độ**

CD-02: 90%

TC-02: 70%

CD-03: 80%

CD-031: 70%

RVM-05: 60%

Cả team làm thêm thứ 7 ngày 18/02 để hoàn thành các task đang chậm.

Công việc cần hoàn thành trong tuần:

NghiaDT: TC-02, RVM-03, RVM-04, CD-04-1

VuongNM: CD-031, TC-03, RVM-05, TC-05

SonNV: CD-03, CD-05

1. **Điều chỉnh schedule.**

Xem nội dung schedule trong thư mục *20\_Schedule & Report*.

Cuộc họp kết thúc vào 10giờ 30, ngày 16 tháng 02 năm 2017.

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ**  *Đinh Thị Nghĩa* | **CHỦ TỌA**  *Nguyễn Bảo Thắng* |