|  |  |
| --- | --- |
| ***CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM RUBY*** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC FUNCTION

Thời gian bắt đầu: 14h15 ngày 28/02/2017

Địa điểm tại: Phòng họp công ty.

Thành phần tham dự: anh Thắng NB, Vương NM, Nghĩa ĐT, Sơn NV.

Chủ trì (chủ tọa): Thắng NB.

Thư ký (người ghi biên bản): Nghĩa ĐT

1. **Review code và test case**
2. Màn hình setting lưu danh sách các trạng thái của tài sản cần sinh request.
3. CD031, CD04

* Tách test case và review code riêng cho hai chức năng này.
* Khi update mà thay đổi trạng thái, nếu trạng thái mới nằm trong list ở màn hình setting thì sinh ra request.
* Chú ý dữ liệu, câu chữ thông báo khi hiển thị ra màn hình (detail design và test case phải giống nhau).
* Nội dung khi log khi thêm và sửa: người thực hiện, thời gian và nội dung thực hiện.

1. CD041

* Transaction: khi thực hiện thành công toàn bộ thì mới commit
* Trước khi duyệt, xét trong màn hình setting, nếu những yêu cầu không còn cần duyệt, hủy bỏ yêu cầu và thông báo cho người dùng.
* Vùng phân trang thiếu [<] và [>].
* Sửa lại test case theo comment.
* Cho phép chọn tài sản ở nhiều trang

1. CD05
2. **Chú ý**

* Kiểm tra và cập nhật những yêu cầu/thiết kế mới vào detail design.
* Đánh số cho các trường hợp trong test case.
* Nếu có exception, ghi message vào log ở controller.
* Test trên server trước khi báo cáo.
* Thêm comment vào các màn hình.

Cuộc họp kết thúc vào 10giờ 30, ngày 16 tháng 02 năm 2017.

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ**  *Đinh Thị Nghĩa* | **CHỦ TỌA**  *Nguyễn Bảo Thắng* |