|  |  |
| --- | --- |
| ***CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM RUBY*** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC FUNCTION

Thời gian bắt đầu: 8h20 ngày 23/03/2017

Địa điểm tại: Phòng họp công ty.

Thành phần tham dự: anh Thắng NB, Vương NM, Nghĩa ĐT, Sơn NV.

Chủ trì (chủ tọa): Thắng NB.

Thư ký (người ghi biên bản): Nghĩa ĐT

1. **Test tổng quát – Các công việc cần làm**
2. Template - CSS:

* Menu:
  + icon đang không thay đổi đúng yêu cầu khi click thay đổi hiển thị submenu;
  + thông tin trên menu căn trái, submenu lùi vào một chút so với menu cha.
* Pop up không căn giữa màn hình;
* Tên hệ thống trên header không căn giữa màn hình ở trong hệ thống và màn hình login;
* Các câu thông báo lỗi ở màn hình báo lỗi cần được chỉnh cỡ chữ lớn hơn.

1. CD031, CD04

* Không để option trắng ở combobox hãng sản xuất;
* Màn hình cần báo lỗi khi nhập thiết bất cứ trường nào trong danh sách trường bắt buộc nhập (hiện tại không báo lỗi khi nhập đã nhập tên màn hình và nhập giá thiết bị - user được phân quyền thêm tài sản).
* Các popup thông báo/xác nhận: title là THÔNG BÁO/XÁC NHẬN, còn câu thông báo để bên dưới, không viết thông báo trên title

1. CD13

* Thêm trạng thái hiện tại vào pop up chi tiết ở màn hình lịch sử sử dụng tài sản;
* Template của export:
  + Thông tin ngày cập nhật và người thực hiện đang bị nhầm cột,
  + Ngày export ở cuối file chưa được căn lề phải.

1. **Chú ý**

* Thực hiện tất cả các công việc còn dở, hoàn thành trong hôm nay;
* Fix các bug còn sót khi test theo test case;
* Chiều nay sẽ đóng code.

Cuộc họp kết thúc vào 09giờ 00, ngày 23 tháng 03 năm 2017.

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ**  *Đinh Thị Nghĩa* | **CHỦ TỌA**  *Nguyễn Bảo Thắng* |